## Slide 1: WEBSITE
Q1
FEB
MAR
APR
JAN
JUN
JUL
AUG
MAY
OCT
DEC
SEP
NOV
Q2
Q3
Q4
2020
Visual Collateral
Design
25/04-22/06/2020
3.2
Promotion
Design
01/10-24/10/2020
3.4
2021
JAN
Promotion
Marketing
01/10-10/11/2020
2.3
Launch
Engineering
01/10-24/10/2020
1.4
Page Mock-Ups
Design
25/04-22/06/2020
3.1
Copywriting
Design
23/06-21/08/2020
3.3
Research
Marketing
10/02/2020-06/05/2020
2.1
Development
Engineering
25/03-05/07/2020
1.3
Coding/Structure
Engineering
22/02-25/04/2020
1.2
Copywriting
Marketing
22/05-12/06/2020
2.2
Planning
Engineering
03/01-03/03/2020
1.1
Project Plan
© TemplateLab.com